Тема: «Разработка онлайн-сервиса для ориентирования по корпусам университета на базе WebGL»

Исполнитель: Банных Мария Алексеевна

Руководитель: Ужаринский Антон Юрьевич

Проверяющий: Конюхова Оксана Владимировна

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Дата | Описание задачи | Подпись проверяющего |
| --- | --- | --- |
| 22.09.2025 | Получения задания |  |
| 06.10.2025 | Подготовка презентации |  |
| 17.10.2025 | Анализ существующих методов и формализация задачи по разработке онлайн-сервиса |  |
| 20.10.2025 | Обзор аналогичных решений |  |
| 31.10.2025 | Формулировка функциональных и нефункциональных требований |  |
| 03.11.2025 | Разработка обобщённой архитектуры |  |
| 14.11.2025 | Разработка функциональных спецификаций |  |
| 17.11.2025 | Разработка информационных спецификаций |  |
| 28.11.2025 | Разработка поведенческих спецификаций |  |
| 12.12.2025 | Защита выполненной работы |  |

Дата утверждения плана:				          	«22» сентября 2025 г.

План принял к исполнению:			       ______________ Банных М.А.

(подпись)